Sommerprüfung 2020

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung

Herr Timo Menhorn

Identnummer: 2962927

Prüflingsnummer: 23056

E-Mail: timo.menhorn@donat-it.de, Telefon: 0841-37081-463

Ausbildungsbetrieb: Donat IT GmbH

Projektbetreuer: Herr Jan Brinkmann

E-Mail: jan.brinkmann@donat-it.de, Telefon: 0841-37081-450

Thema der Projektarbeit

Entwicklung einer Web-Anwendung zur Projektantragsverwaltung mit JSON Datenbank

1	Thema der Projektarbeit

Entwicklung einer Web-Anwendung zur Projektantragsverwaltung mit JSON Datenbank Anbindung

2	Geplanter Bearbeitungszeitraum

Beginn:	06.04.2020

Ende:	24.04.2020

3	Projektbeschreibung

Derzeit werden Projektanträge, durch die Bereichsleiter, mithilfe von Excel Dateien erstellt und abgespeichert. Je nach Größe und Umfang des Projektes bedarf es noch weiterer Genehmigungen, die durch Versenden des Excel Dokuments eingeholt werden.

Im Moment wird das firmenweit eingesetzte Tool Excel als Grundlage zur Erstellung der Anträge genutzt. Jedoch sind innerhalb dieser Excelvorlage kaum Einschränkungen durch definierte Felder (nahezu durchgängig erstellte Freitextfelder) gegeben, was zu einer hohen Fehleranfälligkeit führt.

Wie bereits zuvor erwähnt, durchlaufen gewisse Anträge einen Genehmigungsprozess, was jedoch kaum zu überblicken ist. Daher ist eine Statusschaltung gewünscht. Diese soll anzeigen, ob der Antrag bereits genehmigt oder abgelehnt ist.

Die Lösung soll zeitsparend, modern und übersichtlich konstruiert werden.

Prototyp Soll Zustand

Die Webapplikation basiert auf einem Angular 9 Frontend. Die Daten, die durch die Usereingaben und Aktionen generiert werden, werden in einer JSON Datenbank abgespeichert.

Die Komponenten sollen sich größtenteils dynamisch generieren, um eine einfache Wartbarkeit bei sowohl kleinen als auch größeren Änderungen zu garantieren. Die Daten hierfür kommen jeweils aus einer Export Klasse im JSON Format. Die Validierung der Nutzereingaben kommt ebenfalls aus dieser Klasse.

Die Login Komponente soll überprüfen, ob der Nutzer bereits angelegt ist und im erfolgsfall, das Passwort überprüfen. Wenn der Nutzer sich neu registriert, soll das Passwort gehasht übertragen und in der Datenbank abgelegt werden.

Auf der Home Komponente soll ein Antragsteller die Auswahl haben, ob er einen Antrag anlegen oder eine Übersicht der gestellten Anträge haben will.

Wenn er einen Antrag anlegen will, bekommt er eine Liste mit möglichen Projektthemen und landet anschließend in der Komponente zum Anlegen.

Wenn er auf die Übersichtskomponente will, bekommt er eine Liste mit möglichen Projektstatus, woraufhin nur die Anträge in diesem Status angezeigt werden.

Zum Usermanagement soll es eine Komponente geben, auf der ein Admin Rollen vergeben, User ändern, hinzufügen oder löschen kann.

4	Projektumfeld

Das Projekt wird im Rahmen einer Umstrukturierung abgewickelt und in den Örtlichkeiten der Donat IT GmbH umgesetzt. Verantwortlich für den gesamten Projektverlauf ist der Auszubildende.

Damit das Projekt den zeitlichen Rahmen nicht übersteigt, wird auf eine imitierte REST API zurückgegriffen. Im weiteren Zuge der Ausfertigung werden die Daten auf eine SQL-Datenbank transferiert werden, damit auch größere Datenbestände im Verlauf des Projekts nicht zu Problemen führen und ein Mehrfachzugriff ermöglicht wird.

5	Projektphasen mit Zeitplanung

Analyse
Ermittlung IST-Zustand	1 Stunden
Ermittlung SOLL-Zustand	1 Stunden
Analyse des Genehmigungsprozess	2 Stunden

Konzeption
Ausarbeitung des Genehmigungsprozess	2 Stunden
Erstellen eines Dummy Prototypen	8 Stunden

Realisierung
Login mit Passwort Hashing	6 Stunden
UI zum Anlegen von Anträgen	10 Stunden
UI zum Anzeigen und Filtern von Anträgen	5 Stunden
UI für Usermanagement	10 Stunden
Erstellung der Statusschaltung	2 Stunden

Sonstiges
Projektbesprechungen und Wissenstransfer	1 Stunden
Erstellung der Projektdokumentation	22 Stunden

Gesamt	70 Stunden

6 Dokumentation zur Projektarbeit

Vorläufige Gliederung

Deckblatt
Inhaltsverzeichnis
Hinweise
Einleitung
Vorstellung Ausbildungsbetrieb
Projekt
IST- Zustand
SOLL- Zustand
Projektphasen
Analyse
Konzeption
Grafische Entwürfe
UML-Diagramme
Umsetzung
Realisierung
Fazit
Quellen
Anhang

7 Anlagen

8 Präsentationsmittel
Der Auszubildende benötigt Beamer und Laptop.

9 Hinweis
Ich bestätige, dass der Projektantrag dem Ausbildungsbetrieb vorgelegt und vom Ausbildenden genehmigt wurde. Der Projektantrag enthält keine Betriebsgeheimnisse. Soweit diese für die Antragstellung notwendig sind, wurden nach Rücksprache mit dem Ausbildenden die entsprechenden Stellen unkenntlich gemacht.

Mit dem Absenden des Projektantrages bestätige ich weiterhin, dass der Antrag eigenständig von mir angefertigt wurde. Ferner sichere ich zu, dass im Projektantrag personenbezogene Daten (d. h. Daten über die eine Person identifizierbar oder bestimmbar ist) nur verwendet werden, wenn die betroffene Person hierin eingewilligt hat.

Bei meiner ersten Anmeldung im Online-Portal wurde ich darauf hingewiesen, dass meine Arbeit bei Täuschungshandlungen bzw. Ordnungsverstößen mit „null“ Punkten bewertet werden kann. Ich bin weiter darüber aufgeklärt worden, dass dies auch dann gilt, wenn festgestellt wird, dass meine Arbeit im Ganzen oder zu Teilen mit der eines anderen Prüfungsteilnehmers übereinstimmt. Es ist mir bewusst, dass Kontrollen durchgeführt werden.